关于印发《南宁市青秀区关于房建市政工程复工及疫情管控工作联合审核实施方案》的通知

城区各有关单位（部门）；各工程建设、施工、监理企业：

为深入贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作各项工作部署，根据南宁市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部工作要求以及《自治区住房和城乡建设厅关于进一步加强全区住房城乡建设系统新型冠状病毒的肺炎疫情防控工作的通知》（桂建办〔2020〕5号）、《南宁市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部令（第2号）》、《南宁市人民政府关于印发南宁市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业保经营稳发展若干措施的通知》、《中共南宁市青秀区委办公室 南宁市青秀区人民政府办公室关于印发<南宁市青秀区新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作实施方案（试行）>的通知》（南青办字〔2020〕4号）等文件精神，为保障我城区建筑业从业人员的身体健康和生命安全，结合行业实际，经认真组织研究，现将《南宁市青秀区关于房建市政工程复工及疫情管控工作联合审核实施方案》印发给你们，请遵照执行。

南宁市青秀区人民政府

2020年2月8日

南宁市青秀区关于房建市政工程复工及

疫情管控工作联合审核实施方案

为深入贯彻党中央、国务院和各级党委、政府关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作各项工作部署，保障我城区建筑业从业人员的身体健康和生命安全，根据《自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥办公室关于转发<公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南>等3个指南的通知》（桂新冠防指办〔2020〕10号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步加强全区住房城乡建设系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（桂建办〔2020〕5号）和市住建局补充通知等文件要求，为指导和帮助我城区建筑企业做好春节后按计划有序复工和疫情防控措施落实，结合我城区实际，制定本工作方案。

一、组织领导

结合城区当前实际，成立南宁市青秀区房建市政工程复工联合审核小组，成员名单如下：

组  长：李永耀  区委常委、宣传部部长、政府副区长

覃  柳 	 政府副区长

傅来大    政府副区长、青秀公安分局局长

副组长：赵建平    城区副调研员

杨华龙    城区副调研员

陈建军    城区副调研员

成  员：陈超凤    住建局副局长

谢若舟   卫健局副局长

谭桂莲    长塘镇人大副主席

黄耀理    伶俐镇政府副镇长

宁   毅   南阳镇政府武装部部长

滕顶集    刘圩镇政府副镇长

杨细友    新竹街道办事处副主任

杨贵明    中山街道武装部部长

任   刚   建政街道武装部部长

单东辉    南湖街道武装部部长

刘   军   津头街道党工委副书记

农建标    仙葫开发区分管领导

青秀公安分局分管领导

南湖公安分局分管领导

青秀山公安分局分管领导

小组办公室设在城区住建局，牵头抓好复工联合审核工作，各成员单位按职责分工，做好属地辖区内房建市政工程复工审核有关工作。

二、项目复工流程

本城区监管权限范围内各类房屋建筑和市政基础设施工程，除涉及保障城市运行必需、疫情防控必需以及其他涉及国计民生且经批准同意开工或复工的项目以外，其他项目一律不得早于2月9日24时复工或新开工。2月10日以后，根据疫情形势和自治区、南宁市、城区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部的管控要求，各建筑工地可结合实际，有序错峰复工或者延期复工，积极、稳妥推进在建项目和新开工项目。鼓励有条件的项目继续延迟开工、务工人员继续延迟返工。疫情管控期间复工的项目必须严格落实施工现场疫情管控措施，严格实行开工、复工审核制度，具体审核工作流程如下：

（一）项目自查。各在建项目参建企业应根据各自职责，对照复工要求开展复工前的全面自查，编制《疫情防控工作方案和疫情应急预案》，如实填写《建设工程从业人员健康情况表》（附件1）和《建筑工地复工检查表》（附件2），并通过住建行业各企业防疫工作情况系统（附件3），扫描二维码填报上传入场人员相关信息。

（二）复查和申请。疫情防控小组根据《建筑工地复工检查表》的检查重点，对项目自查情况实施复查，签署复工意见。复查符合要求的，由项目建设单位牵头，提前向联合审核小组提出书面复工申请，并同时提交《疫情防控工作方案和疫情应急预案》和附件1、附件2、附件3。

（三）审核。由住建局牵头，卫健局、公安部门、防疫部门和镇政府、街道办事处、仙葫开发区组成的复工联合审核小组，负责复工审核工作。联合审核小组收到企业提交复工申请后，要组织人员对企业提交的复工申请材料进行严格审查，并开展现场情况核查，在3日内完成复工条件审核工作。审核通过的，向申请企业出具审核意见，并报卫健局备案。合格一家复工一家。

三、加强施工现场疫情防控管理

（一）企业组织管理

各企业要成立复工检查组，对施工现场疫情防控措施进行检查，项目部成立疫情防控小组。建设、施工单位均应编制《疫情防控工作方案和疫情应急预案》，疫情防控方案应包括项目复工管理、防疫人员配备、防疫物资保障、人员防疫管理、应急预案等内容，明确各部门责任，安排专人负责，落实相关管控措施，疫情防控工作方案和应急预案必须经企业疫情防控负责人审核并签字确认，同时加盖企业公章；在复工前采取视频、板报、画册等可视化教育方式等方式对项目负责人、项目管理人员进行疫情防控培训教育，宣贯疫情防控知识和复工自查工作要求。

（二）人员管理

1.各参建企业要切实提高政治站位，把加强用工实名制管理作为疫情防控工作的一项重要措施来抓，采取最严格的工作措施，全面排查、严格督导，确保在建项目用工实名制管理全覆盖。各工地均要严格使用广西建筑农民工实名制管理公共服务平台（“桂建通”平台）建立本项目用工实名制台账，进场人员每日登记，建立一人一档，确保做到：在建项目人员劳动合同签订率100%；从业人员上岗前个人身份信息采集入库率100%；施工现场从业人员劳动考勤、工资结算等信息记录率100%；本地区用工实名制管理信息实时上传率100%。

2.每天对所有上岗人员每天开展不少于2次的体温检测（上岗前及下班后），记录在案。根据实际情况及时更新《建设工程从业人员健康情况表》，并通过住建行业各企业防疫工作情况系统填报上传；对体温高于37.3℃的人员禁止进入施工现场，疫情防控小组要迅速与属地社区及疾控部门联系，按规程就地采取筛查、隔离、治疗等措施。

（1）来自及经过疫情防控重点地区人员未经在我区隔离观察（留验）14天，不得进入建筑工地。发现未隔离过的疫情防控重点地区人员并体温检测不合格的，疫情防控小组要迅速通知属地社区和疾控部门，按疫情处置规程进行处置；体温检测合格的，通知属地社区相关管理部门进行隔离观察（留验）。

（2）疫情防控非重点地区来邕人员，体温检测合格的可进入建筑工地；体温检测不合格的，通知属地社区和疾控部门，按疫情处置规程进行处置。

（3）与疫情防控重点地区人员或体温检测不合格人员密切接触的，参照疫情防控重点地区人员要求执行。

（三）施工现场管理

1.各在建项目工地实行封闭式管理。存在多个出入口的，只能开放一个出入口，并在出入口设立24小时健康检查点，配备体温枪等体温检测设施，每天对所有进场人员实施体温检测，核实入场人员身份证号码、手机号码等关键信息。禁止无关人员进入工地，工地内人员应尽量减少外出，最大限度减少施工现场人员流动。

2.疫情管控期间，所有进场人员都要佩戴口罩，做好个人防护措施。以班组为单位分散开展班前教育、技术交底和施工作业等活动，人与人之间保持1.5米以上的防疫安全距离，减少人员聚集。

3.各企业要认真落实依照自治区疫情防控指挥部《公共场所新型冠状病毒感染的肺炎卫生防护指南》、《新型冠状病毒感染不同风险人群防护指南》和《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》的技术要求，对施工现场、办公生活区域及其他人员活动场所开展通风、消毒和防疫工作，每日不少于两次。对于不在生活区集中居住的工人，所属分包单位现场负责人要向工人发放满足防疫消毒要求的物资，由工人每日对租住房屋自行消毒两次，消毒工作落实情况由现场负责人存档记录。

4.各项目工地生活区内应设置食堂、厕所、盥洗设施、淋浴间、开水房、密闭式垃圾箱和废弃防疫用品密闭式垃圾箱，确保封闭生活不受影响。严格执行食品采购、加工、储存等卫生标准要求，不得违规宰杀、处置家禽和野生动物，切实保障食品安全。工地食堂通过错时排队、打包分餐等措施，减少人员聚集。

工程项目未设立食堂的，施工单位应当选择经合法经营的集体用餐配送单位订送餐，核实相关证照，确保食品来源安全可靠，严禁工程项目各参建单位从无照无证餐饮单位和工地周边流动商贩处订餐。

5.做好生活垃圾分类，要在办公区、作业区及生活区设置废弃防疫用品密闭式垃圾箱，并做好标识，严格按照卫生防疫要求处置废弃口罩等医用防护用品垃圾。

6.各企业要将相关卫生防疫教育纳入进场和每日岗前教育，以班组为单位，通过视频、板报、画册等可视化教育方式，开展冠状病毒感染肺炎防疫知识宣讲，提高现场人员的自觉防控意识。

（四）防疫物资准备。各企业要通过多种渠道，企业统筹并发动从业人员个人，准备口罩、测温计、消毒液等疫情防护用品及设备设施，疫情防控小组要建立物资管理档案，防疫物资储备应不少于三天用量且满足施工期间所有从业人员的需求。

（五）做好疫情突发事件的应急处置。疫情防控工作实行日报制度和紧急报告制度。疫情防控小组负责每天中午十点前汇总本项目当天疫情防控工作情况，并报送本企业总部备案。施工现场发现有体温不合格等异常情况的，疫情防控小组要及时启动应急预案，第一时间通知属地社区和卫生防疫部门，按照疫情防御程序进行应急处置。经医疗机构确认疑似病例或确诊的，该项目须立即停工并封锁场地，做好现场人员出入管控，配合疾控部门开展防治工作。

- （六）按要求开展复工安全检查。各在建项目参建单位要组织开展施工现场复工前安全生产大排查和“全覆盖”的安全教育培训，对发现的安全隐患整改完毕，相关安全检查资料经建设、施工、监理单位项目负责人签字确认后，在项目部存档备查。

四、强化疫情防控责任制，落实企业主体责任和政府部门监管责任

（一）企业主体责任

1.建设单位要落实在建项目防控措施的首要责任，全面做好施工项目疫情防控的组织工作。因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，建设单位应将合同约定的工期顺延，防止开工、复工后抢工期、赶进度带来生产安全风险。建设单位不得以工期紧等理由要求施工单位未落实防疫措施擅自开工。

2.施工单位、监理单位要落实疫情防控的主体责任，要切实督促所辖项目部、监理部按照疫情防控的要求落实各项工作措施，建立贯穿管理层、作业层的防控管理体系。劳务企业是选人用人的第一责任主体，项目部是复核选人用人的直接责任主体，要切实做到清楚了解每一名进入现场的务工人员的具体情况。

（二）行业部门监管责任

城区住建局为牵头协调部门，负责统筹城区房建市政工程建筑工地新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。加强对联合审核小组批准复工企业和在建项目的巡查指导。城区工程监督机构要按照分级管理原则加强本级监管项目复工安全生产条件的巡查监管。

（三）复工条件核查责任

城区复工联合审核小组受理我城区监管权限范围内企业和房建市政工程的复工申请，并在3个日内完成审核，出具复工审核意见。复工联合审核小组要强化日常监督指导，发现建设工程存在以下情况的，要依法依规严厉查处，并对违法企业和个人采取限制市场准入、通报曝光、信用扣分、停水停电等措施进行惩戒。情节严重的，依法追究刑事责任。

1.未经核查批准擅自复工的；

2.复工条件整改不力的；

3.不报、缓报、漏报和瞒报情况的；

4.行动迟缓、措施不力或其他导致疫情发生及传播的。

五、工作要求

（一）加强组织领导。我城区房建市政工程复工时间及施工现场应该落实的疫情防控措施事关建筑业从业人员的身体健康和生命安全，各单位（部门）要进一步提高政治站位，强化思想认识，加强复工联合审核工作的组织领导，督促各项目建设单位、施工单位、监理单位及劳务单位严格落实疫情防控措施，切实强化疫情防控工作。

（二）强化督导检查。成立督查组，以“四不两直”、明查暗访等方式对我城区房建市政工程复工项目进行督导检查。对督查中发现的问题，要立即通报相关部门，强化考核问责。

（三）加强沟通协调和信息报送。各成员单位之间要加强沟通、协调、配合，及时互通疫情监测信息，做到分工协作、信息共享、密切配合。发生安全事故、发现异常情况或其他重要紧急情况要及时妥善处置，坚决防止瞒报、谎报、迟报、漏报。

附件：1.房建市政工程从业人员健康情况表

2.房建市政工程复工条件检查表

3.住建行业各企业防疫工作情况系统填报二维码

附件：1                     房建市政工程从业人员健康情况表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 电话号码 | 身份证号 | 人员类型（填数字，1管理人员，2工人） | 体温（℃） | 有无咳嗽胸闷等症状（有打√，无打×） | 是否有感冒、发烧症状（是打√，否打×） | 1月8日后是否去过或经过湖北省？（是打√，否打×） | 是否与已经确诊肺炎病人有接触（是打√，否打×） | 春节假期是否与湖北、武汉人员密切接触？（是打√，否打×） | 是否在家“自行隔离”或按疾控部门要求隔离观察（存在症状或路过湖北省、接触过湖北省人员的才填写） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位（盖章或由项目负责人签字）： |  |  |  |  |  |  |  | 登记日期：2020年 月 日 |  |  |  |
|  | 施工单位（盖章或由项目负责人签字）： |  |  |  |  |  |  |  | 登记日期：2020年 月 日 |  |  |  |
|  | 监理单位（盖章或由项目负责人签字）： |  |  |  |  |  |  |  | 登记日期：2020年 月 日 |  |  |  |
|  | 劳务单位（盖章或由项目负责人签字）： |  |  |  |  |  |  |  | 登记日期：2020年 月 日 |  |  |  |

附件2       房建市政工程复工条件检查表

| 序号 | 事项名称 |  |  | 项目自查情况 | 疫情防控小组复查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业对项目负责人进行疫情防控培训教育 |  |  |  |  |
| 2 | 项目部成立疫情防控小组 |  |  |  |  |
| 3 | 工地出入口设立健康观察点 |  |  |  |  |
| 4 | 每天对所有进场人员实施体温检测，并建立《健康信息登记表》 |  |  |  |  |
| 5 | 不存在体温高于37.3℃的人员 |  |  |  |  |
| 6 | 按要求对施工现场及办公生活区域进行防疫消毒 |  |  |  |  |
| 7 | 施工现场防疫宣传落实到位 |  |  |  |  |
| 8 | 疫情防护用品充足（每人每日不少于三个口罩） |  |  |  |  |
| 9 | 上岗人员上下班均佩戴口罩 |  |  |  |  |
| 10 | 严格落实实名制管理“四个100%” |  |  |  |  |
| 11 | 按要求扫描二维码填报上传人员信息 |  |  |  |  |
| 12 | 是否编制《疫情防控工作方案和疫情应急预案》 |  |  |  |  |
| 13 | 已完成安全生产条件检查和“全覆盖”安全教育 |  |  |  |  |
| 自查人员意见（签字） |  |  |  |  |  |
| 复查人员意见（签字） |  |  |  |  |  |
| 复工意见： 同 意□ 不同意□ 建设单位（章） 施工单位（章） 监理单位（章） 2020年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 联合审核小组审核意见（章） |  | 住建局 同意□不同意□ 卫健局 同意□不同意□ 公安分局 同意□不同意□ 街道(镇、仙葫开发区） 同意□不同意□ 2020年 月 日 |  |  |  |

备注：申请复工的项目要在项目现场准备好证明该事项已完成的证明材料备查，包括文件、照片、系统记录截图等；自查、复查人员在对应事项栏内对具体事项落实情况进行检查，符合要求的打√，不符合要求的打×，存在不符合情况的可在对应栏内简单备注存在的问题。

附件3

住建行业各企业防疫工作情况系统填报二维码